Перечень наказов избирателей

депутатам Думы Уссурийского городского округа пятого созыва (2009-2014)

| № п/п | Номер наказа | Фамилия И.О. депутата Думы № изб. округа | Содержание предложения | Утверж. срок испол-нения | Факт. срок испол- нения | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | 1 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Строительство очистных сооружений в с. Корсаковка, производительностью 300 м3 /сутки | 2012 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы № 961 от 26.02.2019 г. Мероприятие будет включено в муници-пальную программу "Чистая вода в Уссу-рийском городском округе на 2018-2021 годы", только при условии софинансиро-вания из вышестоящих уровней бюджета. |
| 2. | 2 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Разбивка сквера с установкой малых архитектурных форм на территории площади рядом со старым клубом в селе Монакино | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 3. | 3 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Разбивка сквера с установкой малых архитектурных форм на территории площади рядом с клубом в с. Улитовка | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 4. | 4 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Асфальтирование дорожного покрытия по ул. Новая в с. Улитовка, включая съезд к клубу | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 5. | 5 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Асфальтирование дорожного покрытия по ул. Советов в с. Богатырка (дорога к ФАП), включая съезды к ФАП | 2013 г. | 2016 г. | исполнен |
| 6. | 6 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Разбивка сквера Победы на территории площади рядом с клубом в селе Николо-Львовское | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 7. | 7 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Приобретение видеопроектора, экрана и ноутбука в Дом культуры с. Алексее-Никольск, приобретение компьютеров для школы с. Алексее-Никольск | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 8. | 8 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Асфальтирование школьной территории в городке Воздвиженка | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 9. | 9 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Строительство станции обезжелезивания в селе Борисовка | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 10. | 10 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Восстановление уличного освещения по ул. Советская в селе Борисовка | 2013 г. | 2013 г | исполнен |
| 11. | 11 | Литвинов Н.И. изб. округ № 1 | Строительство канализации к жилому дому № 9 по ул. Пионерская в с. Борисовка | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 12. | 12 | Хижко С.В. изб. округ № 2 | Реконструкция здания клуба в с. Новоникольск | 2012 г. | 2016 г. | исполнен |
| 13. | 13 | Хижко С.В. изб. округ № 2 | Строительство спорткомплекса по ул. Пионерская, 86 в селе Новоникольск | 2012 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 12.12.2012 № 655 |
| 14. | 14 | Хижко С.В. изб. округ № 2 | Строительство водопроводных сетей по ул. Пионерская в селе Новоникольск | 2012 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 23.03.2013 № 708 |
| 15. | 15 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Асфальтирование улицы Михайловская от переезда базы ООО "Рустил-Трейд" до ст. Уссурийск-2 ДВЖД | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 16. | 16 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Асфальтирование проезда от ул. Некрасова до терри-тории Северного городка | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 17. | 17 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Устройство тротуара по нечетной стороне ул. Некрасо-ва от ул. Муравьева (горгаз) до ул. Муданцзянской, от дома № 225 до дома № 237 по ул. Некрасова, от остановки "В-Лазер" до ул. Фадеева | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 18 | 18 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Строительство тротуара по нечетной стороне ул. Некрасова от остановки "Горгаз" до дома № 71"А" | 2011 г. | 2012 г. | исполнен |
| 19 | 19 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Отвод поверхностных вод по ул. Кирова от дома № 8 ул. Теремецкого до дома № 44 ул. Кирова | 2014 г. | 2013 г. | исполнен |
| 20 | 20 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Благоустройство сквера и строительство детской площадки с хоккейной коробкой по ул. Кирова (пустырь между домами № 44-50, 48, 48 "А") | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 21 | 21 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Асфальтирование пешеходной дорожки по нечетной стороне ул. Кирова от ул. Энгельса до ул. Теремецкого | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 22 | 22 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Асфальтирование улицы Тельмана Асфальтирование переулка Кирова | 2011 г. 2012 г. | 2011 г. 2016 г. | исполнен исполнен |
| 23 | 23 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Ремонт ливневой канализации по ул. Воложенина от въезда в пос. Тимирязевский до дома № 12 по ул. Воложенина | 2014 г. | 2016 г. | исполнен |
| 24 | 24 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Устройство уличного освещения ул. Воложенина, Горная, Зеленая в пос. Тимирязевский. | 2013 г. | 2013 г. | объединен с № 89 |
| 25 | 25 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Устройство уличного освещения: по улице Лимичева и по улице Беляева | 2012 г. -2013 г. | 2012 -2013 г. | исполнен |
| 26 | 26 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Водоотведение поверхностных вод: - по ул. Короленко от Беляева до ул. Ровная; - от дома № 36 по ул. Беляева до дома № 35 по ул.Коро-ленко с выходом на ул. Ровную и далее на Некрасова; - от дома 34 по ул. Беляева до дома № 21 по ул. Коро-ленко далее до разворотного кольца и ул. Некрасова | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 27 | 27 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Демонтаж старой подземной теплотрассы от домов № 21 "Б" к дому № 23 по ул. Короленко, от стадиона до дома № 15 по ул. Короленко для ликвидации подтопления подвалов жилых домов, подмыва фундамента канализационными и грунтовыми водами | 2012 г. | 2013 г. | исполнен |
| 28 | 28 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Капитальный ремонт стадиона средней школы № 30 | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 29 | 29 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Текущий ремонт с устройством кюветов и восстановление дорожного профиля по ул. Колхозная в селе Воздвиженка Асфальтирование ул. Чкалова в селе Воздвиженка | 2012 г. 2012 г. | 2012 г. 2012 г. | исполнен исполнен |
| 30 | 30 | Тен А.В., изб. округ № 3 | Благоустройство сквера с установкой малых форм около ДК "Юность" в с. Воздвиженка | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 31 | 31 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Нарезка кюветов, устройство тротуара, асфальтиро-вание дорожного покрытия улицы Маяковского; 2. Устройство уличного освещения ул. Маяковского. | 2012 г. 2013 г. | 2013г. 2013 г. | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.03.2013 № 708. исполнен |
| 32 | 32 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Устройство тротуара и уличного освещения по нечетной стороне ул. Муравьева, ул. Декабристов | 2011 г. | 2012 г. | исполнен |
| 33 | 33 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Асфальтирование дорожного покрытия пер. Рюмина от ул. Муравьева до ул. Декабристов | 2011 г. | 2012 г. | исполнен |
| 34 | 34 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Устройство сквера вдоль нечетной стороны улицы Некрасова на пустыре на муниципальной земле (перед магазином) между ул. Муравьева и ул. Декабристов |  |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 12.12.2012 № 655 |
| 35 | 35 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Устройство тротуара по ул. Пионерская между ул. Краснознаменная и Кирова (вдоль территории училища № 51) с устройством водоотводного кювета, асфальти-рованием и леерным ограждением с проезжей части | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 36 | 36 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Нанесение разметки "пешеходный переход" по ул. Кирова (напротив дома № 37) и по ул. Краснознаменная (маг. Маленькая Япония) | 2011 г. | 2012 г. | исполнен |
| 37 | 37 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Благоустройство территорий детских садов (установка бордюрного камня, асфальтирование, подсыпка дресвой) № 4, № 20, № 22 | 2013 г. -2014 г. | 2013 г. | исполнен |
| 38 | 38 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Устройство уличного освещения по ул. Амурской от ул. Советская до ул. Горького | 2012 г. | 2013 г. | исполнен |
| 39 | 39 | Шандра Ю.В., изб. округ № 4 | Организация детской спортивной площадки между пер. Вяземский д. № 11 и пер. Рюмина | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 40 | 40 | Рудь Н.Н., изб. окр. № 5 | Восстановление уличного освещения ул. Попова от проспекта Блюхера до ул. Общественной | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 41 | 41 | Рудь Н.Н., изб. окр. № 5 | Асфальтирование дорожного покрытия ул. Попова от проспекта Блюхера до ул. Общественной | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 42 | 42 | Рудь Н.Н., изб. окр. № 5 | Устройство уличного освещения ул. Хабаровской от ул. Воровского до дома № 50 по ул. Хабаровской | 2015 г. | 2014 г. | исполнен |
| 43 | 43 | Рудь Н.Н., изб. окр. № 5 | Асфальтирование дорожного покрытия ул. Саперной от проспекта Блюхера до ул. Общественной | 2012 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.03.2013 № 708 |
| 44 | 44 | Рудь Н. Н. изб. округ № 5 | Асфальтирование дорожного покрытия ул. Благовещен-ской (от ул. Общественная до ж/д № 55 ул. Благовещен-ская) | 2014 г. | 2017 г. | исполнен |
| 45 | 45 | Ветрик М.М. изб.округ № 9 | Устройство асфальтового тротуара шириной 1,5 м по нечетной стороне ул. Воровского от моста через сухой ручей до ул. Садовой по маршруту следования школьников к СШ № 31 | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 46 | 46 | Меликян С.С. изб. округ № 6 | Строительство ливневой канализации по ул. Крестьян-ской (от дома № 18 до ул. Горького) и далее по ул. Горького до ул. Пушкина | 2015 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 12.12.2012 № 655 |
| 47 | 47 | Меликян С.С. изб. округ № 6 | Водоотведение поверхностных вод с микрорайона жилых домов №№ 43"А", "Б","В","Г", 35, 37 по ул. Ленинградской | 2012 г. | 2013 г. | исполнен |
| 48 | 48 | Меликян С.С. изб. округ № 6 | Строительство детской площадки между домами по ул. Крестьянской, 13, Дзержинского, 50, 52. |  |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 12.12.2012 № 655 |
| 49 | 49 | Полещук А.Н. изб. округ № 7 | Капитальный ремонт дворовой канализации по нечет-ной стороне ул. Некрасова от жилого дома № 101 до выпуска в коллектор по ул. Некрасова |  |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 12.12.2012 № 655 |
| 50 | 50 | Симаков С.С. изб. округ № 8 | Асфальтирование хоккейной коробки (12х24) м. и дорожки для катания детей на роликовых коньках и велосипедах (190 м.кв.) по ул. Пархоменко, 3, 3"А" | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 51 | 51 | Симаков С.С. изб. округ № 8 | Устройство тротуара ул. Пархоменко от домов № 3,3"А" до ул. Ивасика, 17 | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 52 | 52 | Симаков С.С. изб. округ № 8 | 1. Устройство тротуара ул. Крестьянская (от Кузнечной до 2-й Озерной) 2. Устройство освещения ул. Крестьянская (от Кузнечной до 2-й Озерной) | 2012 г. | 2012 г. 2015 г. | Исключен из Перечня наказов решение Думы от 24.04.2018 № 806 исполнен |
| 53 | 53 | Симаков С.С. изб. округ № 8 | Установка лестничного марша с Пушкинского моста на ул. 2-я Озерная (нечетная сторона) | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 54 | 54 | Ветрик М.М. изб. округ № 9 | Асфальтирование дорожного полотна по ул. Ломоносо-ва от ул. Воровского до ул. Забайкальской по маршруту следования школьников к СШ № 131. | 2011 г. | 2012 г. | исполнен |
| 55 | 55 | Ветрик М.М. изб. округ № 9 | Строительство спортивного зала на стадионе "Локомотив". | 2011г. | 2012 г. | исполнен |
| 56 | 56 | Ветрик М.М. изб. округ № 9 | Завершение строительства стадиона "Локомотив", на ул. Слободская, 6. | 4 кв. 2011г. | 2014 г. | исполнен |
| 57 | 57 | Ветрик М.М. изб. округ № 9 | Капитальный ремонт общественной бани на проспекте Блюхера,19 | 2011г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.06.2012 № 593 |
| 58 | 58 | Ветрик М.М. изб. округ № 9 | Устройство асфальтового тротуара шириной 1-1,5 м по нечетной стороне ул. Воровского от моста через сухой ручей до ул. Слободской по маршруту следования школьников к СШ № 31 | 2013 г. | 2012 г. | исполнен |
| 59 | 59 | Ветрик М.М. изб. округ № 9 | Устройство уличного освещения по ул. Полушкина | 2014 г. | 2014 г. | исполнен |
| 60 | 60 | Галюк Е.А. изб. округ №10 | Устройство тротуара по ул. Раковской от ул. Воровско-го к автобусной остановке и магазину "Ветеран" | 2011 г. | 2012 г. | исполнен |
| 61 | 61 | Галюк Е.А. изб. округ №10 | Водоотведение сточных вод по ул. Раковская, 2 (ул. Герасимчука,23,25,27,29, пер. Народный, 2"В") | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 62 | 62 | Галюк Е.А. изб. округ №10 | Устройство уличного освещения по ул. Вострецова | 2013 г. | 2014 г. | исполнен |
| 63 | 63 | Галюк Е.А. изб. округ №10 | Устройство тротуара по четной стороне улицы Вострецова (пр. Блюхера - ул. Пинегина) по маршруту следования школьников к СШ № 130 | 2012г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.03.2013 № 708 |
| 64 | 64 | Змага В. В. изб. округ № 11 | Асфальтирование дорожного покрытия и устройство уличного освещения по ул. Солдатской | 2014 г. | 2014 г. | исполнен |
| 65 | 65 | Черныш А.Н., изб.округ № 12 | Асфальтирование дорожного покрытия по ул. Влади-востокское шоссе в границах домов № 115А и № 117 | 2013 г. | 2015 г. | исполнен |
| 66 | 66 | Черныш А.Н., изб.округ № 12 | Асфальтирование дорожного покрытия по ул. Охотни-чья, от ул.Угловой до ул.Фурманова | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 67 | 67 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Устройство спортивной площадки между домами по ул. Арсеньева, 33"Б", ул. Владивостокское шоссе, 24"Б" | 2012 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.06.2012 № 593 |
| 68 | 68 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Решение вопроса о признании жилых домов, по ул. Стаханова, 31 и ул. Белинского,33 ветхим жильем |  |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.06.2012 № 593 |
| 69 | 69 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Создание условий по обеспечению бесперебойного движения автобусов по маршрутам № 10, № 17 | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 70 | 70 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Асфальтирование дорожного покрытия на съезде с ул. Раковской до ул. Дарвина | 2012 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.03.2013 № 708 |
| 71 | 71 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | 1.Установка бетонной автобусной остановки в сторону картонной фабрики. 2.Устройство освещения ул. Дарвина, 6, 6"А", 6"Б", 8 и детской площадки. | 2012 г. 2014 г. | 2013 г. | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.03.2013 № 708 исполнен раньше срока |
| 72 | 72 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Нарезка кюветов по ул. Вострецова от жилых домов № 122, 122"А" | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 73 | 73 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Организация работы народной дружины в районе магазина "Дубовая роща" | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 74 | 74 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Водоотвод поверхностных вод, нарезка кюветов и асфальтирование дорожного полотна пер. Мурзинцева | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 75 | 75 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | 1. Асфальтирование дорожного полотна по ул. Штабс-кого от автобусной остановки «АК- 1408» до жилого микрорайона. 2.Освещение по ул. Штабского от автобусной остановки «АК- 1408» до жилого микрорайона | 2012 г. 2013 г. | 2018 г. 2015 г. | исполнен исполнен |
| 76 | 76 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Установка крытой автобусной остановки "Автоколонна 1408" по ул. Штабского | 2011 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.03.2013 № 708 |
| 77 | 77 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Асфальтирование пер. Школьный от ул. Первомайская до ул. Украинская в с. Раковка | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 78 | 78 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Строительство водопровода по ул. Заречная в с.Раковка | 2012г.-2015 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 12.12.2012 № 655 |
| 79 | 79 | Борзых В.В. изб. округ № 13 | Строительство хоккейной коробки и ее асфальтирова-ние в с. Раковка. | 2012 г. |  | Исключен из Перечня наказов решением Думы 26.03.2013 № 708 |
| 80 | 80 | Иншаков С.В. | Устройство пешеходного тротуара по ул. Гоголя от ул. Сибирцева до забора СОШ № 6 | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 81 | 81 | Иншаков С.В. | Строительство спортивного зала СОШ № 6. | 2012 г. | 2012 г. | Исключен из Перечня наказов решением Думы № 961 от 26.02.2019 г., в связи с включением мероприятия "Реконструкция здания МБОУ СОШ № 6 г. Уссурийска с пристройкой учебного корпуса и спортив-ного зала" в муниципальную программу "Развитие системы образования Уссурий-ского городского округа на 2016-2021 гг". Плановый период проведения реконструк-ции 2019 - 2020 годы. |
| 82 | 82 | Иншаков С.В | Нанесение разметки пешеходных переходов на перекрестке улиц Ленина-Агеева-Лермонтова | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 83 | 83 | Дубров Ф.В. | Асфальтирование дорожного покрытия от дома № 1 до дома № 70 по ул. Украинской, с. Алексей-Никольское | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 84 | 84 | Дубров Ф.В. | Асфальтирование проезда от пер. Радужный, до детского сада с. Степное | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 85 | 85 | Дубров Ф.В. | Асфальтирование дорожного покрытия от ул. Советская до пер. Лугового с. Кроуновка | 2012 г. | 2012 г. | исполнен |
| 86 | 86 | Овсянникова Г.В. | Асфальтирование дорожного покрытия ул. Тельмана от ул. Декабристов до ул. Муравьева | 2011 г. | 2011 г. | исполнен |
| 87 | 87 | Ионинко В.Н. | Строительство ливневой канализации от западной стороны дома по ул. Владивостокское шоссе, 115 для отвода грунтовых и сточных вод с сопки. | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 88 | 88 | Тен А.В. изб. округ № 3 | Ремонт проездов к домам по ул. Воложенина, №№ 2, 2а, 8, 9, 10, 12, 13 в пос. Тимирязевский | 2014 г. | 2020 г. | Ремонт проезда к дому № 12 по ул. Воло-женина в пос. Тимирязевский выполнен в 2017году в рамках подпрограммы "Форми-рование современной городской среды Уссурийского городского округа на 2017г". Исключен из Перечня наказов решением Думы № 961 от 26.02.2019 г. Ремонт проезда к дому № 13 по ул. Воло-женина пос. Тимирязевский запланирован на 2020 год в рамках муниципальной программы "Уссурийские дороги" на 2016-2021 годы. Ремонт проездов к домам № № 2, 2-а, 8, 9, 10 по ул. Воложенина в пос. Тимирязевский будет рассмотрен при формировании плана ремонтных работ на 2020-2021 годы. |
| 89 | 89 | Тен А.В. изб. округ № 3 | Устройство уличного освещения ул. Горная, ул. Зеленая в пос. Тимирязевский | 2013 г. | 2022 г. | В 2015 году проведена реконструкция сетей уличного освещения по ул. Воложе-нина в границах от Михайловского шоссе до дома № 32 по ул. Воложенина. Исключен из Перечня наказов решением Думы № 961 от 26.02.2019 г. Мероприятия предусмотрены в рамках муниципальной программы "Развитие сетей уличного освещения Уссурийского городского округа" со сроком исполнения в 2022 году. |
| 90 | 90 | Тен А.В. изб. округ № 3 | Ремонт ливневой канализации по ул. Воложенина (от въезда в п.Тимирязевский до д. 12 ул.Воложенина) | 2014 г. | 2016 г. | исполнен |
| 91 | 91 | Тен А.В. изб. округ № 3 | Асфальтирование дорожного полотна в с. Воздвиженка по ул. Октябрьская, ул. Студенческий городок, ул. Сельхозтехника, Первая, Заречная, Строительная | 2013 г. | 2013 г. | Работы по ул. Октябрьской выполнены в 2015 г. Исключен из Перечня наказов решением Думы № 961 от 26.02.2019 г. в связи с тем, что автомобильные дороги по улицам Сельхозтехника, Заречная, Строительная, Студ. городок, Первая в с. Воздвиженка имеют переходный тип покрытия (песко-гравийное покрытие) и с учетом низкой интенсивности движения выполнение работ по устройству асфальтобетонного покрытия на вышеперечисленных улицах нецелесообразно. |
| 92 | 92 | Тен А.В. изб. округ № 3 | Ремонт автомобильного моста по ул. Сельхозтехника в село Воздвиженка | 2014 г. | 2018 г. | Исключен из Перечня наказов решением Думы № 961 от 26.02.2019 г. Мероприятие может быть включено в муниципальную программу "Уссурийские дороги на 2016-2021 годы" только при условии выделения субсидий из краевого бюджета. |
| 93 | 93 | Рудь Н. Н. изб. округ № 5 | Чистка кюветов (установка лотков): по ул. Попова (от ул. Общественная до пр. Блюхера) | 2013 г. | 2018 г. | Исключен из Перечня наказов решением Думы № 961 от 26.02.2019 года. Освещение по улице Попова выполнено в 2014 году. В 2017 году начаты работы по ремонту системы водоотведения по ул. Попова от ул. Общественной до пр. Блюхера, заменено 261 п.м. лотков. Мероприятие планируется выполнить в 2019 году в рамках муниципальной прог-раммы Уссурийские дороги на 2016-2021гг |
|  |  |  | Освещение по улице Попова (от ул. Общественная до в/части) | 2013 г. | 2014 г. | исполнен |
| 94 | 94 | Рудь Н. Н. изб. округ № 5 | Освещение: проспекта Блюхера и улицы Баневура | 2014 г. | 2014 г. | исполнен |
| 95 | 95 | Рудь Н. Н. изб. округ № 5 | Асфальтирование ул. Заводской | 2013 г. |  | исключен |
| 96 | 96 | Рудь Н. Н. изб. округ № 5 | Благоустройство тротуара по ул. Попова (от ул. Общественной до ул. Блюхера) | 2014 г. | 2014 г. | исполнен |
| 97 | 97 | Симаков С.С. изб. окр. № 8 | Установка водоразборной колонки, проведение воды к домам ул. Октябрьская, 173б, ул. Пушкина, 114, 118б, 120, 122, 124 | 2014 г. | 2014 г. | исполнен |
| 98 | 98 | Ветрик М.М. изб. округ № 9 | Устройство асфальтового тротуара по ул. Слободская | 2014 г. | 2014 г. | исполнен |
| 99 | 99 | Ветрик М.М. изб. округ № 9 | Устройство крытой автобусной остановки по ул. Слободская, рядом со СШ № 131 | 2014 г. | 2014 г. | исполнен |
| 100 | 100 | Меликян С.С. изб. округ № 6 | Восстановление асфальтового покрытия на перекрест-ке ул. Дзержинского - Крестьянская и от перекрестка до дома № 19 по ул. Крестьянская с ремонтом тротуа-ров и заменой бордюрного камня | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 101 | 101 | Меликян С.С. изб. округ № 6 | Провести обрезку деревьев, находящихся вдоль дома № 45 по ул. Дзержинского | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 102 | 102 | Меликян С.С. изб. округ № 6 | Устройство тротуара от дома № 21 "г" вдоль домов по ул. Ленинградской № 21"а", 21"б", 21"в" до ул. Ленинградской | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 103 | 103 | Меликян С.С. изб. округ № 6 | Восстановление асфальтового покрытия от дома № 43а по ул. Ленинградской до дома № 1 "а" по ул. Комсомольской | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 104 | 104 | Меликян С.С. изб. округ № 6 | Организация уличного освещения ул. Амурской от ул. Ленинградской до СШ №16 | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 105 | 105 | Змага В. В. изб. округ № 11 | Заасфальтировать внутриквартальный проезд от ул. Дзержинского между домами по ул. Октябрьской № 18 и ул. Октябрьской № 9 | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 106 | 106 | Змага В. В. изб. округ № 11 | Отремонтировать въезд с ул. Ленинградской внутрь квартала к жилым домам от № 41 "а" до № 41"е" (тупик ул. Пролетарской) | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 107 | 107 | Змага В. В. изб. округ № 11 | Отремонтировать въезд с ул. Ленинградской внутрь квартала к жилым домам от № 25 "а" до № 25"в" | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 108 | 108 | Тен А.В. изб. округ № 3 | Асфальтирование муниципальных дорог по ул. Горная и Зеленая в пос. Тимирязевский | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 109 | 109 | Рудь Н. Н. изб. округ № 5 | Отсыпка пескогравием и грейдерование дороги вдоль улицы Инженерная от дома № 4 до дома № 23 | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 110 | 110 | Рудь Н. Н. изб. округ № 5 | Отсыпка пескогравием и грейдерование дорог по улицам Чумакова, Барабашевская, Саперная, Анучинская, Благовещенская, Нагорная | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 111 | 111 | Рудь Н. Н. изб. округ № 5 | Восстановление уличного освещения по улице Попова от проспекта Блюхера до улицы Общественной | 2013 г. | 2013 г. | исполнен |
| 112 | 112 | Тен А.В. изб. округ № 3 | Отсыпка пескогравием и грейдирование проездов к домам №№ 5, 7, 8, 10, 12, 14 переулка Спасский | 2014 г. | 2013 г. | исполнен |
| 113 | 113 | Тен А.В. изб. округ № 3 | Водоотведение поверхностных вод по ул. Михайловское шоссе вдоль ж/д. №№ 2б, 3а, 3б | 2014 г. | 2016 г. | исполнен |
| 114 | 114 | Полищук А.Н. изб. округ №7 | Асфальтирование проезжей части во дворе жилого дома по ул. Октябрьская, 50 | 2014 г. | 2015 г. | исполнен |